数字音视频编解码技术标准工作组文件[[1]](#footnote-1)©

**AVS N2673: 2019年06月13日**

|  |  |
| --- | --- |
| **来源:** | **全体会议** |
| **标题:** | **AVS工作组第69次会议大会决议** |
| **状态:** | **全体大会确认** |
| **目的：** | **决议** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **综合**

成立点云编码专题组，组长李革（鹏城实验室），刘杉（腾讯），郑萧桢（大疆）,执笔人王静（鹏城实验室）。

成立基因压缩专题组，组长朱泽轩（深圳大学）。

任命李世鹏（科大讯飞）为需求组联合组长。

1. **需求组**

本次会议纪要为N2674。

本次会议收到并审议12份提案。采纳2份提案，输出5份文档（N2674~N2678）

讨论了点云编码的技术需求。输出《AVS点云编码的技术需求V1.0》（N2676）和《AVS点云编码提案征集书（草案）》（N2677）。

讨论了基因测序数据压缩的技术需求。《AVS基因测试数据压缩提案征集书（草案）》（N2678）。

讨论了视频流媒体传输的技术需求。

讨论了基于端到端学习的视频图像压缩传输的技术需求。

1. **知识产权组**

研究了AVS3视频的专利问题，输出一份文档（N2679）。

1. **系统组**

本次会议纪要为N2680。

本次会议收到并审议7份提案，接受2项提案。输出3份文档(N2680~2682)。

与需求组、视频组讨论了点云编码的技术需求。

输出《AVS3-P7可关闭字幕WD5.0》（N2681）。

继续征集AVS3-P7可关闭字幕技术提案。

继续征集AVS3-P1系统技术提案。

1. **视频组**

本次会议纪要为N2683。

视频组共审议了100份提案，与测试联合审议提案3项，与需求联合审议提案2项。采纳12项提案。输出15份文档（N2683~N2697）。

完成AVS3-P2基准档次标准制定工作，7月1日输出AVS3-P2基准档次(CD3.0)征求意见稿，7月2日在AVS工作组内征求意见；组织AVS3-P2与AVS2-P2及HEVC Main Profile、VVC主观评测，9月份会议进行主观测试。

继续AVS3专题讨论组，召集人：郑萧桢，马思伟，主要负责技术方案评估。

继续互联网图像和制作域视频编码及屏幕内容编码联合专题讨论组，召集人：郑建铧、许晓中、林涛，开展屏幕内容编码工作。

继续AVS3智能编码专题讨论组，召集人：刘东、李道文、马展，开展智能编码探索实验。

继续8K视频专题小组，负责人：王苫社，收集8K测试序列，搭建8K主观测试环境。

视频组决定于2019年8月28日进行各专题小组预备会议。

1. **音频组**

本次会议纪要为N2698。

本次会议收到并审议2份提案，接受1项提案，输出3份文档。

对N2663《信息技术高效多媒体编码 第四部分：符合性测试》进行讨论，对VR音频国标立项材料进行讨论，IEEE P1857.8讨论，对IEEE P1857.8 WD 3.0需补充内容进行了讨论，并进行了后续工作安排。

与测试组召开联席会议，对《信息技术高效多媒体编码 第四部分：符合性测试》交叉验证部分提出问题并进行了讨论。对华为提案《AVS2-P3参考软件维护报告》的进一步讨论。

继续征集VR音频技术提案，包括跟随头部转动的实时渲染、多声道下混到双声道等。

讨论了智能音频编码需求和技术指标。

输出《信息技术 虚拟现实内容表达 第3部分：音频WD4.0》（N2699）

与测试组联合输出《AVS2-P4音频符合性测试CD2.0》（N2700）

1. **点云压缩组**

本次会议纪要为N2701。

收到并审议15份提案，采纳2项，输出4份文档，输出文件：《AVS点云编码的技术需求V1.0》（N2702），《AVS点云编码证据征集书》（草案）（N2703），《点云压缩探索实验描述》（N2704）。

讨论了AVS点云编码技术需求，将继续开展点云应用与指标的召集，面向工业界，对企业开展点云应用与指标的召集,进一步探究通用点云压缩平台的可扩展性问题。召集人：高文（腾讯）、郑建铧、楼剑。

1. **VRU（Virtual Reality Union）**

本次会议工作报告为N2705。

1. **测试组**

本次会议纪要为N2706。

本次会议收到并审议3份提案。输出3份文档。其中两份与视频组和音频组联合输出。

与视频组讨论AVS3-P2视频符合性测试工作，联合输出《AVS3视频符合性测试文本CD7.0》（N2707）

与音频组讨论AVS2 P4音频符合性测试码流生成和验证工作，联合输出《AVS2音频符合性测试文本WD1.0》（N2700）

1. **图像质量评价组**

本次会议无议程。

1. **实现组**

本次会议无议程。

1. **数字媒体内容描述组**

本次会议无议程。

1. **可穿戴组**

本次会议无议程。

1. **联络组/AVS产业联盟**

本次会议无议程。

1. **会议输出文档**

本次会议输出文档如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **题目** | **来源** | **说明（未标记则本日完成）** |
| N2670 | AVS工作组第69会议决议输出文件列表 | 张玉槐 |  |
| N2671 | AVS工作组第69会议大会开幕式日程 | 黄铁军 |  |
| N2672 | AVS工作组第69会议大会闭幕式日程 | 张伟民 |  |
| N2673 | AVS工作组第69会议决议 | 全体成员 |  |
| N2674 | 需求组会议纪要 | 梁凡 | 2019-06-15 |
| N2675 | 需求讨论组列表 | 梁凡 | 2019-06-15 |
| N2676 | AVS点云编码的技术需求V1.0 | 梁凡 | 2019-06-22 |
| N2677 | AVS点云编码提案征集书（草案） | 梁凡 | 2019-06-22 |
| N2678 | AVS基因测试数据压缩提案征集书（草案） | 梁凡 | 2019-06-22 |
| N2679 | IPR report | Cliff Reader |  |
| N2680 | 系统组会议纪要 | 徐异凌 |  |
| N2681 | AVS3-P7可关闭字幕WD5.0 | 徐异凌 | 2019-06-23 |
| N2682 | AVS3-P1沉浸媒体系统WD6.0 | 徐异凌 | 2019-06-23 |
| N2683 | 视频组会议纪要 | 马思伟 |  |
| N2684 | 视频组专题小组列表 | 马思伟 |  |
| N2685 | AVS3-P2草案（CD3.0） | 梁凡 | 2019-07-01 |
| N2686 | AVS3-P2（第二阶段）草案（WD1.0） | 梁凡 | 2019-07-01 |
| N2687 | HPM4.0软件描述 | 范逵 | 2019-07-01 |
| N2688 | AVS3-P2通用测试条件 | 陈杰 | 2019-06-22 |
| N2689 | AVS3-P2块划分核心实验描述 | 赵寅 | 2019-07-01 |
| N2690 | AVS3-P2帧内预测核心实验描述 | 李一鸣 | 2019-07-01 |
| N2691 | AVS3-P2帧间预测核心实验描述 | 范逵、方树清 | 2019-07-01 |
| N2692 | AVS3-P2系数编码及熵编码引擎核心实验描述 | 吕卓逸 | 2019-07-01 |
| N2693 | AVS3-P2屏幕内容编码核心实验描述 | 许晓中 | 2019-07-01 |
| N2694 | AVS3-P2屏幕内容编码通用测试条件 | 许晓中 | 2019-06-22 |
| N2695 | AVS3-P2智能编码软件描述 | 李道文、沈秋 | 2019-07-15 |
| N2696 | AVS3-P2智能编码探索实验描述 | 李道文 | 2019-07-01 |
| N2697 | AVS3-P2智能编码通用测试条件 | 李道文 | 2019-07-01 |
| N2698 | 音频组会议纪要 | 窦维蓓 | 2019-06-30 |
| N2699 | 信息技术 虚拟现实内容表达 第3部分：音频WD4.0 | 许舒敏 | 2019-07-31 |
| N2700 | AVS2-P4音频符合性测试CD2.0 | 李婧欣 | 2019-07-01 |
| N2701 | 点云压缩组会议纪要 | 李革 | 2019-06-15 |
| N2702 | AVS点云编码的技术需求V1.0 | 王静 | 2019-06-22 |
| N2703 | AVS点云编码证据征集书（草案） | 王静 | 2019-06-22 |
| N2704 | 点云压缩探索实验描述 | 王静、王文义 | 2019-07-31 |
| N2705 | VRU (Virtual Reality Union) Meeting Report | 杨帆 |  |
| N2706 | 测试组会议纪要 | 李婧欣 |  |
| N2707 | AVS3视频符合性测试文本WD1.0 | 李婧欣 |  |
|  |  |  |  |

1. **AVS标准计划进度**
	1. **《信息技术 先进音视频编码》（GB/T 20090）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVS部分** | **国家标准计划号** | **小组草案（WD）** | **工作组草案(CD)** | **最终草案(FCD)** | **外部征求意见稿** | **标准送审稿（FD）** | **标准报批稿（FDS）** | **国家标准（GB）** |
| AVS1-P1(系统-广播) | 20051304-T-339 | 2003.10 | 2003.12 | 2006.10 |  | 2007.03 | 2009.12 |  2012.12 |
| AVS1-P1(三维视频描述) | 报补篇计划 | **1.0-2009.09****2.0-2010.03****3.0-2010．06** |  |  |  |  |  |  |
| AVS1-P2（视频-基准） | 20032265-T-339 | 2003.10 | 2003.12 | 2004.4 |  | 2004.08 |  |  2006.2 |
| AVS1-P2（视频-修订） | 20080549-T-469(要求2009完成) |  |  | 2009.09 | 2009.12 | 2010.06 | 2011.062013.03 | 2013.12 |
| AVS1-P2（视频-第二次修订版） | *提出修订计划* | 2010.06 | 2012.032012.06 | 2012.092013.03 |  |  |  |  |
| AVS1-P3(音频-双声道) | 20051305-T-339 | 2004.12 | 2005.3 | 2005.12 |  | 2006.4 | 2009.03 |  |
| AVS1-P3（音频-5.1） | 20051305-T-339 | 2005.9 | 2005.12 | 2005.12 |  | 2006.4 | 2009.03 |   |
| AVS1-P3有损与无损 | *补篇（报计划）* | 2010.06 | 2010.07 | 2011.06 |  |  |  |  |
| AVS1-P3无损 | *补篇（报计划）* | 2010.06 | 2010.07 | 2011.09 |  |  |  |  |
| AVS1-P4（符合性测试） | 20051306-T-339 | 2006.9(P2基准) | 2006.12(P2基准) | 2007.3(P2基准) |  |  | 2008.09 | 2012.12 |
| P2-修订版 | 2009.09 | 2010.062011.04 | 2012.06 |  |  |  |  |
| P2-第2次修订 | 2011.092012.06 | 2012.12 |  |  |  |  |  |
| P3 | 2009.12 |  |  |  |  |  |  |
| P10 | 2011.04 |  |  |  |  |  |  |
|  | P13 | 2013.06WD1 |  |  |  |  |  |  |
|  | P16 |  |  | 2014.05 |  |  |  |  |
| AVS1-P5（参考软件） | 20051307-T-339 |  |  | 2007.6(P2基准) |  |  | 2008.09 | 2012.12 |
| P2-修订版 | 2011.12(RM09.11)2012.01.16(RM09.12) 2012.06.16(RM09.13) |  |  |  |  |  |  |
| P2-第2次修订 | 2012.06.16(RM12.01) |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  | 2008.12(P3) | 2010.03(P3) |  |  |  |  |
| AVS1-P6（DRM） | 20051308-T-339 | 2005.3 | 2005.12 | 2006.12 |  | 2007.03 | 2009.082011.12 |  待颁布 |
| AVS1-P6（家庭网络档） | 20110148-T-469 | 2007.12 | 2008.12 | 2009.09 |  |  |  |  |
| AVS1-P6（数字音视频安全接口） | 2008.9 | 2008.12 | 2009.09 |  |  |  |  |
| AVS1-P7（移动视频） | 20051309-T-339 | 2004.6 | 2004.9 | 2004.12 |  | 2006.4 | 2006.082011.12 |  待颁布 |
| AVS1-P8（系统-IP） | 20074554-T-469 | 2005.3 | 2005.9 | 2005.12 | 2010.10 | 2011.07 | 2012.12 | 待颁布 |
| AVS1-P9（文件格式） | 20074555-T-469 | 2005.3 | 2005.9 | 2005.12 | 2010.10 | 2011.07 | 2012.12 | 待颁布 |
| AVS1-P10（移动语音与音频编码） | 20080548-T-469(要求2010完成) | 2007.03 | 2008.09 | 2009.12 | 2010.06 | 2010.09 | 2011.06 | 2013.12 |
| AVS1-P11（同步文本） | 20110145-T-469 |  | 2009.06 | 2011.01 | 2012.12 |  | 2013.12 | 待颁布 |
| AVS1-P12（综合媒体） | 20110146-T-469 | 1.0-2009.092.0-2010.053.0-2010.06 | 2010.12 | 2011.12 | 2012.12 |  | 2013.12 | 待颁布 |
| AVS1-P13(视频工具集) | 20110147-T-469 | 2011.03WD12012.09WD22012.12WD32013.06WD4 | 2013.10 | 2013.12 |  | 2015.03 | 2016.03 |  |
| AVS1-P16广播视频(GY/T 257.1-2012) |  | 2012.03(WD1.0) |  | 2012.062012.09 |  |  | 2014.10 | 报批2014.12颁布2016.04 |

*说明：1、斜体字代表延迟；2、TBD代表尚未确定；3、浅蓝代表文本已确定；4、红字代表文本待确定；*

* 1. **《安防监控音视频编码》（AVS-S）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVS部分** | **国家标准计划号** | **小组草案（WD）** | **工作组草案(CD)** | **最终草案(FCD)** | **标准送审稿（FD）** | **标准报批稿（FDS）** | **国家标准（GB）** |
| AVS-S-P1（系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| AVS-S-P2（视频） |  | 2007.12 | 2008.03(v1.0) | 2009.03 | 2010.06 |  |  |
| AVS-S-P3（音频） |  | 2008.03 | 2010.122011.04 | 2011.06 |  |  |   |
| AVS-S-P4（安全） |  | 2008.06(v1.0) | 2008.09(v1.0) | 2009.03 |  |  |   |

*说明：1、斜体字代表延迟；2、TBD代表尚未确定；3、浅蓝代表文本已确定；4、红字代表文本待确定；*

* 1. **《信息技术 高效多媒体编码》（AVS2）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVS部分** | **国家标准计划号** | **小组草案（WD）** | **工作组草案(CD)** | **最终草案(FCD)** | **标准送审稿（FD）** | **标准报批稿（FDS）** | **国家标准（GB）** |
| AVS2-P1（系统） | 20141192-T-469 | 2013.06WD12014.04WD32014.10WD4 | 2015.03 | 2015.08 |  | 2017.09 |  |
| AVS2-P2（视频） | 20110149-T-469 | 2012.11WD12012.12WD22013.03WD32013.06WD42013.10WD52014.01WD6 | 2014.05CD12014.08CD22014.10CD32014.11CD4 | 2014.122015.03FCD22015.06FCD32015.08FCD42015.12FCD5 | 2016.02 | 2016.03 | 2016.12 |
| 3D | 2015.04WD0.12015.11WD3.02015.12WD4.02016.03WD5.02016.06WD6.02016.08WD7.02017.02WD8.02017.04WD9.02017.07WD10.02017.09WD11.02017.12WD12.0 | 2018.04CD1.0 |  |  |  |  |
| MV | 2017.01WD8.0 | 2017.04CD1.0 |  |  |  |  |
| SMC | 2016.04WD1.02016.08WD2.02017.01WD3.0 |  |  |  |  |  |
| 高级场景档次 | 2017.04WD1.0 | 2017.06CD1.0 |  |  |  |  |
| 4:4:4视频和图像 | 2017.04WD1.0 | 2017.06CD1.02017.12CD2.0,转为P8、P9 |  |  |  |  |
| AVS2-P2修订 |  | *2017.07CD1.0* |  |  |  |  |
| AVS2-P3（音频） | 20130368-T-469 | 2010.06 | 2015.02 | 2015.03 |  |  | 2018.06 |
| 无损部分 | 2010.06 | 2010.07 | 2011.09 |  |  |
| 高质量 | 2014.11WD1 |  | 2015.03FCD12016.03FCD2 | 2016.06 | 2016.09 |
| 高效语音 | 2014.06WD0.5 |  |  |  |  |
| AVS2-P4（测试） | P2 | 2014.04WD0.12014.06WD0.22014.10WD1.02015.03WD2.0 | 2015.06CD1.02016.09CD4.02017.12CD5.02018.04CD5.12018.09CD6.0 |  |  |  |  |
| P3 | 2018.04WD1.02018.06WD2.02018.12WD3.0 | 2019.04CD1.0 |  |  |  |  |
| AVS2-P5（参考软件） | P2 | 2015.12WD1.0 |  |  |  |  |  |
| P3 | 2015.12WD1.0 |  |  |  |  |  |
| AVS2-P6（智能媒体传输） |  | 2015.08WD0.52015.12WD1.02016.03WD1.52016.06WD2.02016.09WD3.0 | 2017.01CD1.0 | 2017.09FCD |  |  |  |
| AVS2-P7（图像容器） |  |  | 2017.07CD1.02017.09CD2.0 | 2018.01FCD |  |  |  |
| AVS2-P8（互联网图像） |  | 2017.04WD1.0 | 2017.06CD1.02017.12CD2.0 | 2018.04FCD |  |  |  |
| AVS2-P9（制作域） |  | 2017.04WD1.0 | 2017.06CD1.02017.12CD2.0 |  |  |  |  |
| 无损压缩 |  |  | 2019.03CD1.0 |  |  |  |  |
| 互联网图像 |  |  | 2019.03CD1.0 |  |  |  |  |
| 屏幕内容 |  |  | 2019.03CD1.0 |  |  |  |  |

*说明：1、斜体字代表延迟；2、TBD代表尚未确定；3、浅蓝代表文本已确定；4、红字代表文本待确定；*

* 1. **《信息技术 数字媒体内容描述》（AVD）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVS部分** | **国家标准计划号** | **小组草案（WD）** | **工作组草案(CD)** | **最终草案(FCD)** | **标准送审稿（FD）** | **标准报批稿（FDS）** | **国家标准（GB）** |
| AVD-P1视觉对象描述 |  | 2013.12WD0.12014.04WD0.22014.09WD1.0 | 2015.08 | 2015.12FCD12016.03FCD22016.12FCD3 |  |  |  |
| AVD-P2图像紧凑描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| AVD-P3听觉对象描述 |  |  |  |  |  |  |  |

*说明：1、斜体字代表延迟；2、TBD代表尚未确定；3、浅蓝代表文本已确定；4、红字代表文本待确定；*

* 1. **AVS VR标准（T/AVS-VR）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVS部分** | **团体标准计划号** | **小组草案（WD）** | **工作组草案(CD)** | **最终草案(FCD)** | **标准送审稿（FD）** | **标准报批稿（FDS）** | **团体标准（T/AVS）** |
| VR-P1系统 |  | 2016.12WD1.0 | 2017.06CD1.02017.09CD2.0 | 2018.01FCD |  |  |  |
| VR-P2视频 |  | 2016.082017.02WD3.0 | 2017.06CD2.02017.09CD3.0 | 2017.12FCD2018.04FCD2.0 |  |  |  |
| VR-P3音频 |  | 2017.02WD | 2017.04CD2017.09CD2.0 |  |  |  |  |

*说明：1、斜体字代表延迟；2、TBD代表尚未确定；3、浅蓝代表文本已确定；4、红字代表文本待确定；*

* 1. **《信息技术 智能媒体编码》（AVS3）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVS部分** | **国家标准计划号** | **小组草案（WD）** | **工作组草案(CD)** | **最终草案(FCD)** | **标准送审稿（FD）** | **标准报批稿（FDS）** | **国家标准（GB）** |
| AVS3-P1（系统） |  | 2018.12WD5.02019.03WD6.0 |  |  |  |  |  |
| AVS3-P2（视频） | 第1阶段 | 2018.07WD1.02018.10WD2.02018.12WD3.0 | 2019.01CD1.02019.03CD2.02019.06CD3.0 |  |  |  |  |
| 第2阶段 | 2019.06WD1.0 |  |  |  |  |  |
| AVS3-P3（音频） |  |  |  |  |  |  |  |
| AVS3-P4（测试） | P2 | 2019.01WD1.0 |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |
| AVS3-P5（参考软件） | P2 |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |
| AVS3-P6（智能媒体格式） |  | 2018.12WD1.02019.03WD2.0 |  |  |  |  |  |
| AVS3-P7（可关闭字幕） |  | 2018.12WD3.02019.03WD4.0 |  |  |  |  |  |

*说明：1、斜体字代表延迟；2、TBD代表尚未确定；3、浅蓝代表文本已确定；4、红字代表文本待确定；*

1. **本次会议情况与后续会务安排**
	1. **参会单位和人员**

本次会议参加代表225人，来自60家会员单位。

* 1. **会议提案**

本次会议共收到提案109份（M4755~M4865），包括12份需求提案、7份系统提案、99份视频提案、2份音频提案、3份测试提案，其中14份联合提案。

经过3天会议的审议和讨论（视频组4天），形成输出文档38份（N2670~N2707）。

* 1. **后续会议**

今后几次会议的时间地点安排如下：。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议序号** | **时间** | **地点** | **承办单位** |
| 第70次 | 2019年08月29-31日 | 海口 |  |
| 第71次 | 2019年12月05-07日 | 深圳 |  |
| 第72次 | 2020年03月19-21日 | 厦门 |  |

1. **致谢**

感谢电子科技大学、创意信息技术股份有限公司、西南科技大学的大力支持！感谢熊彩东、罗光春、田玲及大量来自电子科大的学生志愿者及王震、刘进、左旭辉等卓有成效的会议组织和支持工作！

1. ©本文档和所包含技术信息的知识产权归提出者所有，仅供“数字音视频编解码技术标准工作组”工作范围内应用，并非公开发表，提出者保留申请专利或在公开出版物发表等相关权利。对于侵犯上述权利的行为，文档提出者和“数字音视频编解码技术标准工作组”保留公开谴责或提出诉讼的权利。 [↑](#footnote-ref-1)